许昌广播电视台

党建文化墙制作询价采购文件

一、项目概况

1. 项目名称：党建阵地文化墙设计及制作安装。

2. 采购人：许昌广播电视台

3. 项目编号：XGDJ-202601

4. 采购内容：党建文化墙方案设计、效果图、材料制作、现场安装、售后质保，具体要求详见本文件第三部分。

5. 交付地点：许昌市八一路广电大厦16楼。

6. 工期要求：合同签订后20日历天内完成现场安装并交付验收。

7. 报价方式：含税包干价，包含设计费、材料费、加工费、辅材、运输费、人工安装费、垃圾清运费等完成本项目所需的全部费用。

8. 采购预算（最高限价）：人民币12000元（如有，报价超过最高限价的作无效报价处理）。

二、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照及相应经营范围；

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入失信被执行人名单；

4. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商应对其提供的资料及相关信息的真实性、合法性负责。

三、采购内容及技术要求

本文化墙为党建主题，内容包含入党誓词、党建标语、荣誉展示等板块；采购人提供全部文字素材，供应商负责版式创意、排版美化。

（一）设计要求

1. 整体风格：庄重大方、简洁明快，贴合党建主题，配色以红、金、米白为主，布局层次清晰，图文排版规整，视觉协调，符合党建宣传规范，无违规表述。

2. 尺寸要求：文化墙整体尺寸如下表。

表1　文化墙整体尺寸表

| 位置 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 党员活动室1 | 8.8×2.6米 |
|  | 3.6×2.6米 |
| 党员活动室2 | 8.8×2.6米 |
|  | 6.5×2.6米 |

3. 供应商应根据现场墙面实际情况微调排版，并提前进行现场勘测（包括墙面平整度、水电点位、梁柱位置等），勘测费用包含在报价内。

（二）材质要求

1. 主体材质为PVC板，厚度不小于15mm，表面UV喷绘、覆钢化水晶膜，要求打印色彩饱和、附着力强、防紫外线、不易褪色；雕刻边缘清晰整齐，做工精细；局部点缀立体字和党徽造型。

2. 所有材料无异味，符合环保要求。

3. 质保期：室内使用质保期不少于2年，自验收合格之日起计算。质保期内出现褪色、开胶、脱落、起皮等质量问题的，乙方应在3个工作日之内免费上门维修、更换。

四、报价要求

1. 报价应为含税包干价，包含完成本项目全部内容所需的一切费用；报价超过采购预算（最高限价）的，作无效报价处理。

2. 报价文件应加盖供应商公章，密封并在封口处加盖公章。

3. 报价有效期：自报价截止之日起5日。

4. 报价单应分项列明设计费、材料费、制作费、运输费、安装费、税费等。

五、报价文件组成

1. 报价单（分项报价：设计费、材料、制作、运输、安装、税费）；

2. 营业执照副本复印件（加盖公章）；

3. 法定代表人身份证明或授权委托书（如有）；

4. 服务承诺书，内容包括承诺工期、质保年限、售后响应时间等；

5. 供应商认为需要提供的其他资料。

六、报价文件的递交

1. 递交截止时间：2026年11月10日17时；

2. 递交地点和联系人：许昌市八一路广电大厦1607房间；收件人：韩先生，

电话：0374-4399080；

3. 报价文件逾期送达或不符合要求的，不予受理。

七、评审方法

1. 本次采购采用最低价法，在满足资格要求和技术要求的前提下，报价最低者为成交供应商。

2. 报价相同的，由采购人确定成交供应商。

3. 采购人有权拒绝明显低于成本价或不能保障履约的报价。

八、合同主要条款

（成交后，具体权利义务以双方签订的合同为准。）

1. 付款方式：验收合格后一次性付清。

2. 质保期：不少于2年，自验收合格之日起计算。

3. 验收标准：文字无误、党徽规范、安装牢固、无翘边、漆面无划痕、色彩与定稿文件一致。

4. 违约责任：因复尺错误造成尺寸不符的，损失由乙方承担；乙方逾期交付或交付成果不符合约定的，按合同约定承担违约责任。

5. 争议解决：双方协商解决；协商不成的，依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

九、其他要求

- 采购人负责提供党建文字内容，供应商负责版式创意优化；

- 投标人供应商须上门实地勘测墙体尺寸、墙体基层情况、电路点位，结合现场空间出具平面布局图 + 多角度 3D 渲染效果图，根据采购人意见免费修改至方案定稿；

- 施工期间做好原有墙面、设备成品保护，不得破坏原有墙体、管线；施工结束后清理现场；

- 中标人应遵守安全、文明施工有关规定，施工期间发生的安全事故由中标人承担责任；

- 未经采购人同意，中标人不得转包、分包；

- 供应商及中标人应对本项目有关信息予以保密，不得向第三方泄露；

- 参加本次采购活动的供应商应遵守廉洁纪律要求，不得进行不正当竞争。

许昌广播电视台

2026年11月3日

附件1

报价单（格式）

报价单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　月　 日

| 序号 | 费用项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |
| 3 | 制作费 |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |
| 5 | 安装费 |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |
| 合计 | 含税包干价（大写： ） |  |  |

说明：本报价为含税包干价，包含完成本项目所需的全部费用；金额以大写为准。

附件2

承诺函（格式）

致：（采购人名称）

我方自愿参加贵单位组织的“党建活动文化墙设计及制作安装”项目询价采购活动，现郑重承诺如下：

1. 我方报价为含税包干价，包含完成本项目全部内容所需的一切费用；

2. 我方承诺在合同签订后　　　　日历天内完成现场安装并交付验收；

3. 质保期不少于2年，自验收合格之日起计算；质保期内出现质量问题的，我方免费上门维修、更换；

4. 售后响应时间为　　　　；

5. 我方对报价文件及所提供资料的真实性、合法性负责。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　日